**Testovací strategie UAT**

**Obsah**

1. Rámec testovací strategie

2. Cíle testování

3.Vstupní kritéria

4.Výstupní kritéria

5.Role a odpovědnosti

6.Testovací prostředí

7.Testovací design

8.Testovací plán

9.Issue tracking

10.Report

**Rámec testovací strategie**

* Definice typů testů: akceptační
* Požadavky: podle bussines case

**Cíle testování**

* Ověření funkčních požadavků
* Ověření nefunkčních požadavků (především použitelnost)

**Vstupní kritéria (Definice připravenosti DoR)**

* Dostupnost testovatelských požadavků, uživatelské scénáře a modely (např. při testovací strategii založené na modelech).
* Dostupnost testovacího prostředí.
* Dostupnost testovacích nástrojů.
* Dostupnost testovacích dat a jiných potřebných zdrojů.
* Dostupnost dokumentace.

**Výstupní kritéria (Definice hotového DoD)**

* Vykonání plánovaných testů
* Dosáhnutí stanovené úrovně pokrytí (např. pokrytí požadavků, uživatelských scénářů, akceptačních kritérií, rizik, kódu)
* Počet nevyřešených defektů je v rámci dohodnutého limitu
* Počet odhadovaných zůstávajících defektů je dostatečně nízký
* Hodnocení úrovně spolehlivosti, výkonnostní efektivity, použitelnosti, bezpečnosti a jiných relevantních charakteristik kvality jsou dostatečné

**Role a odpovědnosti**

**Test manager** - řídí proces testování, včasné dodržování harmonogramu, plánování schůzek a vyhodnocování výsledků testování.

**Test architekt** - připraví testovací plán, přidělí testovací úlohy a zabezpečí, aby byli všechny požadavky zahrnuté do testování.

**Test analytik** - tvorba testovacích scénářů, příprava testovacích dat.

**Testovací tým** - posuzuje funkčnost produktu a zjistí, zda je produkt v souladě s očekáváním uživatelů

**Testovací prostředí**

Hardware: počítač, mobil

OS: Windows, iOS, Android, Linux

Prohlížeč: Google Chrome, Opera, Mozzila Firefox, Edge, Safari

**Test design**

* Typy testů - black-box techniky
* Testovací scénáře
* Testovací data
* Testovací úložiště
* Testovací skripty

**Testovací plán**


**Issue Tracking**

* Každý nalezený problém zdokumentovat
* Chyby jsou hlášeny prostřednictvím aplikace dockit
* Ke každému problému je třeba přiřadit prioritu (1-5 a úroveň závažnosti 1-5).
* Jednotlivé problémy přiřadit zodpovědným programátorům.
* Po opravě problému je třeba opravu otestovat a ujistit se že se problém již nevyskytuje.
* Pokud je oprava problémů úspěšná problém se uzavře, pokud oprava není úspěšná opakujeme proces.

**Report**

Report testovacího týmu na straně zákazníka (UAT) - agilní

Konečný report testovaní aplikace UU Dockit za testovací tým na straně zákazníka u agilního vývoje.

****

**Souhrn**

V rámci 6 testovacích scénářů náš tým našel 15 chyb. Za nejvážnější považujeme nedostatečnou dokumentaci. Další informace ohledně severity chyb naleznete níže u grafu. Z pohledu uživatele se nám nezdá aplikace UU Dockit dostatečně uživatelsky přívětivá. Práce s textem a sekcemi je velmi těžkopádná, není ošetřené používání nestandardních znaků v názvech souboru ani příliš dlouhého textu v popisu stavu. Základní funkčnost aplikace je naplněná a aplikace se dá používat víceméně plně ale s mnoha nedostatky a uživatelskou nepřívětivostí. Doporučení pro aplikaci je napravit chyby a znovu otestovat.

**Grafy**Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, diagram, kruh

Automaticky generovaný popis

* Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, kruh, diagram

  Automaticky generovaný popis

Testovací případ - Create Sheet

Popis testovacího případu pro Business Use Case Create Sheet.

**Popis**

Priorita: Must have

Předpoklady: Spuštěná aplikace

Přístupy: Executives

Startovní bod:

Otevření aplikace uu bookkit. Kliknutí na roletové menu Dokument. Rozklikne se seznam možností. Kliknout na tlačítko create sheet. Otevře se stránka se základníma informacemi o use case create sheet a možností vytvořit nový sheet a možnost vytvořit reLci v sekci Related Artifact List.

Kroky testů - funkční dokument:

- Task Title: Vložit název.

- Description: Vložit popis.

- Deadline: Nastavit datum.

- Kliknout na tlačítko More dates.

- Show in task list: nastavit datum.

- Expiration: Nastavit datum.

- Kliknout na tlačítko less dates.

- Připsat řešitele.

- Kliknout na tlačítko Create.

Kroky testů - snaha rozbít:

- Name: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu.

- Description: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu.

- Dates: Vkládat nejrůznější hodnoty, nesmyslné datumy(Show in task list po Exiration).

- Add solver zkusit přidat řešitele který neexistuje.

- Střídavě přepínat mezi Cooperative task a Individual task.

- Cancel: v různých fázích vytváření tasku zkusit jestli jde operaci zrušit kliknutím na cancel.

**Očekávané výsledky:**Vytvoření nového sheetu se vším všudy.

**Poznámky:**Vyzkoušet znovu v různých prohlížečích, na různých operačních systémech a na různých zařízeních(notebook, mobil, tablet…).

**Odhad:**45 minut

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Testovací případ - Manage Basic Attributes of a Document

Popis testovacího případu pro Business Use Case Manage Basic Atributes of a Document

**Popis**:

Priorita: Must have

Předpoklady: Aplikace je spuštěná, Existuje dokument

Přístupy: Executives, Authorities

Startovní bod:

Otevření aplikace uu bookkit. Kliknutí na roletové menu Dokument. Rozklikne se seznam možností. Kliknout na tlačítko Základní Informace. Otevře se nová stránka s vlastnostmi dokumentu který chceme upravovat.

Kroky testů -funkční dokument:

- Name - Název / Description - Popis / Code - Kód:Upravit, změny se uloží

- State - Stav: Upravit, změny se uloží

- Competences - Kompetence / Unit - Jednotka: Upravit, změny se neuloží

- Folder - Složka: Upravit, změny se uloží

- Kliknout na šipku dolů, rozbalí se okno s detaily historického záznamu

Kroky testů -snaha rozbít:

- Name - Název / Description - Popis / Code - Kód:Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @na začátek textu. Pokus se změnit stránku bez uložení. Kliknout mimo popup s úpravami. Zmenšit zvětšit popup pomocí kontrolek vpravo nahoře.

- State - Stav: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu. Proklikat možnosti a uložit. Pokus se změnit stránku bez uložení. Kliknout mimo popup s úpravami. Zmenšit zvětšit popup pomocí kontrolek vpravo nahoře.

- Competences - Kompetence / Unit - Jednotka: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu. Zadat neexistující osobu. Kliknout na současnou osobu. Pokus se změnit stránku bez uložení. Kliknout mimo popup s úpravami. Zmenšit zvětšit popup pomocí kontrolek vpravo nahoře.

- Folder - Složka: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu. Pokus se změnit stránku bez uložení. Zadat neexistující místo. Kliknout mimo popup s úpravami. Zmenšit zvětšit popup pomocí kontrolek vpravo nahoře.

- Kliknout na šipku dolů, rozbalí se okno s detaily historického záznamu: Proklikat včetně jmen a projektů. Proklikat chaoticky v rychlém sledu.

**Očekávané výsledky:**Upravené a povolené změny jsou propsány. Odkazy odkazují na správná místa. Stránka je stabilní.

**Poznámky:**Vyzkoušet znovu v různých prohlížečích, na různých operačních systémech a na různých zařízeních(notebook, mobil, tablet…).

**Odhad:**30 minut (pro jedno zařízení a jeden prohlížeč)

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Testovací případ - Manage Sheet Content

Popis testovacího případu pro Business Use Case - Správa obsahu listu.

**Popis**:

Priorita: Must have

Předpoklady: Vytvořený list

Přístupy: Executive

Startovní bod:

Otevření aplikace uu bookkit a měnění obsahu na vytvořeném listu.

Kroky testů:

Všeobecné:

- Vložení nové sekce a nastavění jejího typu.

- Očekáváný výsledek: Úspěšně vložená sekce určeného typu.

- Změna typu sekce.

- Očekáváný výsledek: Úspěšné změnění typu.

- Měnit pořadí sekcí.

- Očekáváný výsledek: Úspěšná změna pořadí.

- Vymazat už vytvořenou sekci.

- Očekáváný výsledek: Úspěšně odstraněná sekce.

Konkrétně: Správa sekce typu Image gallery:

- Přidat fotografii v různí kvalitě a zobrazení (po jednom nebo vícenásobně).

- Očekáváný výsledek: Úspěšné přidání fotografií.

- Vymazat fotografii (po jednom nebo vícenásobně).

- Očekáváný výsledek: Úspěšné vymazání jedné nebo vícero fotografií.

- Třídění položek podle data (od nejnovější, od nejstarší)

- Očekáváný výsledek: Úspěšné vytřídění položek.

- Změna pořadí

- Očekáváný výsledek: Úspěšná změna pořadí.

- Změna velikosti

- Očekáváný výsledek: Úspěšné zmenšení nebo zvětšení fotografie.

- Nastavení různých efektů na fotografiích (zoom, blur…)

- Očekáváný výsledek: Úspěšná změna všech dostupných efektů na fotografiích.

- Titulek

- Očekáváný výsledek: Úspěšné vložení i úprava titulku fotografie.

**Očekávané výsledky:**Úspěšná změna obsahu a organizace listu.

**Poznámky:**Ověřit funkčnost i na jiných zařízeních.

**Odhad:**30 minut

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Testovací případ - Create document

Popis testovacího případu pro Business Use Case Create document.

**Popis**:

Priorita: Must have

Předpoklady: Otevřená aplikace uu bookkit

Přístupy: Executives

Startovní bod:

Otevření aplikace uu bookkit. Kliknutí na roletové menu Dokument. Rozklikne se seznam možností. Kliknout na tlačítko Vytvořit. Otevře se nová stránka Dokument.

Kroky testů - funkční dokument:

- Name: Vložit název - Nový dokument

- Description: Vložit popis - Vytvořili jsme nový dokument.

- Code: Kliknout na tlačítko vytvořit.

Kroky testů - snaha rozbít:

- Name: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu.

- Description: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu.

- Code: Zkusit vložit různé znaky, různě dlouhý text, vložit kus kódu, vložit nefunkční kus kódu, zkusit vložit speciální znaky, zkusit vložit speciální znaky jako mezera, & a @ na začátek textu.

- Postupně během procesu klikat na tlačítko vytvořit.

- Zkusit opustit stránku bez uložení.

- Zkusit se vrátit na předchozí stránku.

**Očekávané výsledky:**Vytvoření nového dokumentu s jedním prázdným listem

**Poznámky:**Vyzkoušet znovu v různých prohlížečích, na různých operačních systémech a na různých zařízeních(notebook, mobil, tablet…).

**Odhad:**30 minut

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Testovací případ - Create attachment

Popis testovacího případu pro Business Use Case Create attachment.

**Popis**:

Priorita:Must have

Předpoklady: Žádné

Přístupy: Executives

Startovní bod:

Otevření aplikace uu bookkit. Kliknutí na ikonu pro Přílohy. Otevře se nová stránka Přílohy. Kliknout na tlačítko Nahrát. Otevře se systémové dialogové okno k selekci souboru.

Kroky testů - funkční dokument:

- Výběr dokumentu z lokálního uložiště.

- Zobrazení nového dialogového okna s již vybranými soubory.

- Nevyplňovat žádné pole.

- Kliknout na tlačítko Nahrát.

Kroky testů - snaha rozbít:

- Zavřít dialogové okno bez výběru.

- Kliknout na Nahrát soubor bez výběru souboru.

- Uložit soubor s různými nestandartními znaky a pokusit se o nahrání.

- Výběr většího množství souborů.

- Výběr souboru, který přesahuje maximální povolenou velikost.

- Vybrat soubor a v dialogovém okně zadat nestandartní charaktery.

- Vybrat nestandartní soubor s neobvyklou příponou.

- Přejmenovat fotografii na spustitelný soubor a pokusit se nahrát.

**Očekávané výsledky:**Vytvoření přílohy, zobrazení hlášky o úspěšném uložení souboru.

**Poznámky:**Vyzkoušet znovu v různých prohlížečích, na různých operačních systémech a na různých zařízeních(notebook, mobil, tablet…).

**Odhad:**15 minut

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Testovací případ - Load Document

Popis testovacího případu pro Business Use Case Load document.

**Popis:**

Priorita:Must have

Předpoklady:Funkční menu, zobrazení dokumentu na všech zařízeních bez chyb v plném rozsahu

Přístupy:Executives

Startovní bod:

Otevření prohlížeče (podle prováděného testu zvolit prohlížeč), vyhledání a otevření aplikace uubookkit.

Kroky testů - Otevřít/Načíst dokument

- V aplikaci uu bookkit otevření požadovaného dokumentu

- Kontrola listů, příloh

- Kontrola možnosti úprav dokumentů, příloh a listů.

- Spuštění prezentace a kontrola vytvořené sekce.

Kroky testů - Kontrola responzivity

- Otevření dokumentu v různých OS a v různých prohlížečích (Firefox,Chrome,Opera,atd...).

- Otevření dokumentu na více zařízeních (mobil, tablet)ideálně také na různých OS a aplikacích zmíněných zařízení.

- Spuštění prezentace za zmíněných podmínek v bodě č.1-2 v kontrole responzivity.

Kroky testů - Snaha rozbít proces

- Načíst stránku znovu před načtením dokumentu.

- Projít obsah dokumentu a následně se vracet"tlačítkem zpět" v prohlížeči.

- Uprostřed načítání a stahování příloh "načíst stránku" pomocí ikony prohlížeče.

**Očekávané výsledky:**Otevření/Načtení vytvořeného dokumentu a kontrola náležitostí jako jsou listy, přílohy.

**Poznámky:**Vyzkoušet znovu v různých prohlížečích, na různých operačních systémech a na různých zařízeních(notebook, mobil, tablet…).

**Odhad:**30 minut

**Odkaz na dokumentaci:** [Dokumentace UU dockkit](https://uuapp.plus4u.net/uu-bookkit-maing01/78462435-4a9622a0b4074996944c5d1fb07b22a7/book/page?code=home" \t "_blank)

Chyba - Manage Basic Attributes of a Document - Nastavování stavu

**Název:** Chyba při nastavování stavu dokumentu

**Severita:** 5

**Tester:** Jaroslava Deckerová

**Verze:** uuDocKit 5.30.0

**Test case:**[Manage Basic Attributes of a Document](https://uuapp.plus4u.net/uu-dockit-maing02/4e68298f1658473e9bf5692272883290/document/sheet?documentId=63fdbc3aaba7bd00368ef4a0&sheetId=641dbec3fd12a20036f7d391" \t "_self)

**Pomocné prvky:** Dokument, Atributy

**Kroky:**

1. Kliknutí na roletové menu Dokument.

2. Rozklikne se seznam možností.

3. Kliknout na tlačítko Základní Informace.

4. Otevře se nová stránka s vlastnostmi dokumentu, který chceme upravovat.

5. Do popisu stavu vložit dlouhý text o 9037 znacích.

6. Potvrdit úpravu.

**Chyba:** Aplikace neupozorní na to, že je text dlouhý a vyhodí chybu s možností kontaktování+4U Helpdesk.

**Oprava:** Aplikace upozorní, že takto dlouhý popis není možný.

**Řešitel:**Chyba byla napravena.

**Priorita:** 4

Chyba - Manage Sheet Content - Práce s obrázky

**Název:** Práce s obrázky v sekci

**Severita:** 3

**Tester:** Václav Kolář

**Verze:** uuDocKit 5.30.0

**Test case:**Manage Sheet Content

**Kroky:**

1. Upravit list

2. Upravit v sekci

3. Vybrat komponentu

4. Vybrat komponentu"obrázky"

5. Vložit soubor, úprava náležitostí.

6. Změna velikosti přes úpravu komponenty

7. Potvrzení změny

8. Změna efektu obrázku přes úpravu komponenty

9. Vložit efekt

10. Potvrdit úpravu

**Chyba:** Zbytečně složité prostředí, nemožnost prohlídnout si změnu obrázku před potvrzením, složitý přehled velikostí.

**Oprava:** Přidat do menu změny obrázků možnost náhledu.

**Řešitel:**

**Priorita:** 3

**Screenshots:**

Chyba - Load Document - Editovací tlačítka

**Název:** Nepřehlednost v tlačítkách "Edit"

**Severita:** 3

**Tester:** Mária Aksamít

**Verze:** uuDocKit 5.30.0

**Test case:**Manage Sheet Content

**Kroky:**

1. Úpravy listu

2. Úpravy v sekci

3. Potvrzení úprav

**Chyba:** Zbytečně velké množství tlačítek potřebných k editaci (způsobuje to nepřehlednost při úpravách).

Tlačítko s piktogramem tužka je viditelné jenom po najíždění myší nad obrázek, kde je umístěné, co je problém především při editovaní v mobilním telefonu, kde je potřebné na obrázek ťuknout prstem, aby bylo možné upravit celou sekci (galerie obrázku), co je neintuitivní.

**Oprava:** Optimalizace množství "Edit" tlačítek a neustále zobrazování tlačítka s piktogramem tužka.

**Řešitel:**

**Priorita:** 3

**Screenshots:**

Chyba - Špatná chybová hláška pro méně než 3 znaky v Code

**Název:**Špatná chybová hláška pro méně než 3 znaky v Code

**Severita:** 3

**Tester:** Miroslav Šára

**Verze:** uuDocKit 5.30.0

**Test Case:**[Create Document](https://uuapp.plus4u.net/uu-dockit-maing02/4e68298f1658473e9bf5692272883290/document/sheet?documentId=63fdbc3aaba7bd00368ef4a0&sheetId=64157db9f40aab003673432c" \t "_self)

**Kroky:**

1. Do Text Field Code zadám jeden nebo dva znaky

2. Vyplním povinné položky pro správné vytvoření Documentu

3. Kliknu na tlačítko Vytvořit

**Chyba:**Vidím, že v nadhlaví stránky se mi vytvoří nové popup okno s chybovou hláškou nevalidní data

**Oprava:**Buď se mi při překliknutí do jiného pole zobrazí chybová hláška upozorňující na nevalidní data pod Text Fieldem Code (nejlépe čím nevalidní) a nebo se mi nové popup okno vytvoří, ale řekne mi v čem jsou data nevalidní.

**Řešitel:**

**Priorita:** 2

**Screenshots:**

Chyba - Nestandartní znaky v názvu souboru - obrázky

**Název:** Chyba při nahrávaní obrázku se speciálními znaky

**Severita:** 1

**Tester:** Jaroslav Miczka

**Verze:** uuDocKit 5.30.0

**Test** **Case:** Load document

**Kroky**:

1. Kliknout na tlačítko nahrát

2. Vybrat obrázek se speciálními znaky a kliknout na otevřít

3. Nic nevyplňovat a kliknout na nahrát.

**Chyba:** Po kliknutí na nahrát se obrázek objeví v galerii ale chybí mu miniatura a nejde rozkliknout.

**Oprava:** Přidat podporu speciálních znaků v názvech souboru, nebo zamezit nahrávání souborů s těmito znaky: )(\*&^%$#@

**Řešitel:**

**Priorita:** 4

**Screenshots:**

Report testovací scénář - Jaroslava Deckerová - Manage Basic Attributes of a Document

**Tester:** Jaroslava Deckerová

**Testovací scénář:** Manage Basic Attributes of a Document

**Testováno:** 9.4.2023

**Úspěšný test:** Proveden

**Test – funkční dokument:**

- Test úspěšný. Doba testu 5 min.

**Test – snaha rozbít:**

- Název vloženo: Aplikace reaguje správně. Doba testu 8 min.

- Stav: Nalezena chyba, popsána v reportu. Doba testu 5 min.

- Kompetence / Unit - Jednotka: Aplikace reaguje správně. Doba testu 4 min.

- Folder - Složka: Aplikace reaguje správně. Doba testu 4 min.

**Test proveden v prostředí:**

OS Windows 11, prohlížeč Opera.

**Celkový čas testu:** 26 minut.

Nalezená 1 chyba.

Report testovací scénář - Václav Kolář - Load Document

**Tester:**Václav Kolář

**Testovací scénář:** Manage sheet content

**Testováno:** 10.04.2023

**Úspěšný test:** Proveden

**Snaha rozbít prostředí:** Provedeno, nenalezeny chyby

**Test - otevřít a načíst dokument:**

 kontrola listů a příloh, kontrola možnosti úprav dokumentů, příloh a listů

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 5 min.

**Test - kontrola responzivity:**

otevření dokumentu v různých OS, prohlížečích a na různých zařízeních.

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 10 min.

**Test - snaha rozbít proces:**

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 15 min.

**Test proveden v prostředí:**

Klasické PC, OS Windows 10 Home, prohlížeče Brave, Opera, Firefox

Xiaomi Redmi Note 8pro, OS Android, prohlížeče - Opera, Chrome

**Celkový čas testu:** 30 min

Report testovací scénář - Ondrej Kubala - Create Attachment

**Tester:**Ondřej Kubala

**Testovací scénář:**

**Testováno:** 12.04.2023

**Úspěšný test:** Proveden

**Test - snaha rozbít prostředí:**

- Test proběhl v pořádku, bez chyb.

**Test - vytvoření přílohy:**

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 5 min.

**Test - kontrola responzivity:**

otevření dokumentu v různých OS, prohlížečích a na různých zařízeních.

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 5 min.

**Test - snaha rozbít proces:**

- Test proběhl v pořádku, bez chyb. Doba testu 10 min.

**Test proveden v prostředí:**

PC, OS Windows 11 Home, prohlížeč Chrome

iPhone 8, prohlížeč Safari

**Celkový čas testu:** 20 min

Nalezeno 0 chyb.

Report testovací scénář - Mária Aksamít - Load Document

**Tester:** Mária Aksamít

**Testovací scénář:** Load Document

**Testováno:** 10.4.2023

**Úspěšný test:** Proveden

**Test – otevřít a načíst dokument:**

1. V aplikaci uubookkit otevření požadovaného dokumentu: test úspěšný

2. Kontrola listů, příloh: test úspěšný

3. Kontrola možnosti úprav dokumentů, příloh a listů.

- Nalezena chyba: problém s tlačítkem na editaci – popsaná v reportu

4. Spuštění prezentace a kontrola vytvořené sekce:

- Nalezena chyba: popsaná v reportu

**Test – kontrola responzivity:**

1. Otevření dokumentu v různých OS a v různých prohlížečích (Windows 11 +Chrome a Firefox).

2. Otevření dokumentu na více zařízeních (iPhone 13 mini, iOS 16.4.1.,Safari)

3. Spuštění prezentace za zmíněných podmínek v bodě:

- Nalezena chyba: popsaná v reportu

**Test – snaha rozbít proces:**

1. Načíst stránku znovu před načtením dokumentu: test úspěšný

2. Projít obsah dokumentu a následně se vracet "tlačítkem zpět" v prohlížeči: test úspěšný

3. Uprostřed načítání a stahování příloh "načíst stránku" pomocí ikony prohlížeče: test úspěšný

**Test proveden v prostředí:**

Notebook Dell, OS Windows 11 Home, prohlížeče Chrome, Firefox

iPhone 13 mini, iOS 16.4.1., prohlížeč Safari

**Celkový čas testu:** 30 minut.

Nalezené 2 chyby.

Report testovací scénář - Miroslav Šára - Create Document

**Tester**: Miroslav Šára

**Testovací scénář:** Create Document (autor:Jaroslava Deckerová)

**Testováno:** 10.04.2023

**Úspěšný test:** Proveden

**Snaha rozbít test:** Provedeno, nalezeny chyby

**Name:** Chyby nenalezeny

**Description:**Chyby nalezeny

**Code:**Chyby nalezeny

**Button:** Chyby nenalezeny

**Other:** Chyby nenalezeny

**Test proveden v prostředí:**

OS Windows 10 Home, prohlížeč Mozilla Firefox

**Celkový čas testu:** 30 min

**Nalezeny chyby:**

Nalezeno celkem 6 chyb

Report testovací scénář - Jaroslav Miczka - Create Sheet

Tester: Jaroslav Miczka

Testovací scénář: Create Sheet (autor: Jaroslav Miczka)

Testováno: 10.04.2023

Úspěšný test: Proveden

Snaha rozbít test: Provedeno nalezeny chyby

Name: Chyby nalezeny

Description: Chyby nalezeny

Code: Chyby nalezny

Button: Chyby nenalezeny

Other: Chyby nenalezeny

Test proveden v prostředí

OS Windows 11 Pro, Prohlížeč Firefox

Celkový čas testu: 30 min

Nalezeny Chyby:

1 Chyba